АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                   САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      03.06.2021г.    №195

р.п. Духовницкое

О внесении изменений в постановление администрации Духовницкого муниципального района от 10.11.2020г. №447 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2023 годы»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  № 131-ФЗ  от  06.10.2003 года «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом  Духовницкого  муниципального  района, администрация Духовницкого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 10.11.2020г.  №447 «Об  утверждении муниципальной  программы  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание   автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Духовницкого муниципального  района на 2021-2023 годы», следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению администрации от 10.11.2020г.  №447 «Об  утверждении муниципальной  программы  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание   автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Духовницкого муниципального  района на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района И.С. Лялина.

Глава Духовницкого

муниципального района                                                  К.В.Нестеров

Приложение к  постановлению администрации  Духовницкого муниципального района

от   03.06.2021г. №

Паспорт

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района  на 2021-2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 8.11.2007г., № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»; - Федеральный закон от 6.10.2003г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Духовницкого муниципального района, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения. |
| Задачи Программы | - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности; - осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района; - содействие повышению безопасности дорожного движения; |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Подрядные организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с Российским законодательством (по согласованию). |
| Объем и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования мероприятий программы составляет - 28281,7тыс. рублей; Источники финансирования: - областной дорожный фонд (прогнозно) – 0,0тыс. руб. - бюджет Духовницкого муниципального района – 28281,7тыс. рублей; В том числе по годам: 2021 год - общий объем финансирования мероприятий программы составляет - 11166,0 тыс. рублей; Источники финансирования: - областной дорожный фонд – 0,0 тыс. руб. - бюджет Духовницкого муниципального района – 11166,0 тыс. рублей; 2022год - общий объем финансирования мероприятий программы составляет - 8318,0 тыс. рублей; Источники финансирования: - областной дорожный фонд – 0,0 тыс. руб. - бюджет Духовницкого муниципального района – 8318,0 тыс. рублей; 2023год - общий объем финансирования мероприятий программы составляет — 8797,7тыс. рублей; Источники финансирования: - областной дорожный фонд – 0,0 тыс. руб. - бюджет Духовницкого муниципального района – 8797,7 тыс.рублей. |
| Целевой показатель Программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района в 2021-2023 г.г. составляет 224,856 км. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение технико-эксплуатационного содержания автомобильных дорог; - сокращение количества ДТП. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией Духовницкого муниципального района. Сбор и анализ отчетных данных о выполнении мероприятий настоящей Программы обеспечиваются отделом строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального района, финансовым управлением администрации муниципального района в установленные сроки. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно - целевым методом

Дорожная сеть Духовницкого муниципального района испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается, в результате чего происходит увеличение разрушений на  автомобильных дорогах. По многим из этих автомобильных дорог проходят школьные маршруты и маршруты пассажирских перевозок автобусов, что вызывает тревогу в плане безопасности дорожного движения. Администрация района не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта автомобильных дорог необходимо решать программным способом.

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства Духовницкого муниципального района на 2021-2023 годы.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является: обеспечение сохранности и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения; создание благоприятных организационно - правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта  автомобильных дорог, а также эффективного использования выделяемых средств для реализации программных мероприятий из средств областного дорожного фонда и местного бюджета.

Настоящая Программа представляет собой план мероприятий, обеспечивающий решение актуальных проблем для Духовницкого муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является обеспечение проведения капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведение в нормативное состояние   автомобильных дорог в границах Духовницкого муниципального района.

          - Программные мероприятия (приложение)

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2023 годы».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование настоящей Программы осуществляется из средств областного дорожного фонда и бюджета Духовницкого муниципального района.

5. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Духовницкого муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей, формирует адресный перечень по капитальному ремонту, ремонту и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Духовницкого муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств областного дорожного фонда и бюджета Духовницкого муниципального района. Исполнителями программных мероприятий являются подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с Российским законодательством.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

6. Оценка эффективности социально - экономических

последствий реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района.

Участие организаций дорожного хозяйства Духовницкого муниципального района в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Своевременный капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче - смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение к паспорту муниципальной программы «Капитальный ремонт,                                                                                                                                                                                                                                                                                                ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения  в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2023 годы»

Перечень

мероприятий   муниципальной программы Духовницкого района                                                                                                                                               «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района

на 2021-2023 годы»

тыс.руб.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (прогнозно)(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (прогнозно)(тыс. руб.) |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района | Средства бюджета муниципального района | 2021-2023 гг. | 27231,7 | 10866,0 | 7968,0 | 8397,7 | Администрация Духовницкого муниципального района; Подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с Российским законодательством, (по согласованию) |
|  |  | Средства областного дорожного фонда | 2021-2023 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу 1 , в том числе: |  |  |  | 27231,7 | 10866,0 | 7968,0 | 8397,7 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 27231,7 | 10866,0 | 7968,0 | 8397,7 |  |
|  | Средства областного дорожного фонда |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 2 Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля | Средства бюджета муниципального района | 2021-2023 гг. | 1050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | Администрация Духовницкого муниципального района; Подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с Российским законодательством, (по согласованию) |
|  |  | Средства областного дорожного фонда | 2021-2023 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по разделу 2 , в том числе: |  |  |  | 1050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 1050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |  |
|  | Средства областного дорожного фонда |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  | 28281,7 | 11166,0 | 8318,0 | 8797,7 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 28281,7 | 11166,0 | 8318,0 | 8797,7 |  |
|  | Средства областного дорожного фонда |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |