[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ
БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От  19.11.2025 года                                                         № 28


с.Брыковка
	О внесении изменений в постановление администрации  Брыковского муниципального образования от 01.12.2021 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2022-2027 годы» 
	


     Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», постановлением администрации Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района от 21.05.2019 года № 18 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,  администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации Брыковского муниципального образования от 01.12.2021 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2022 – 2027 годы», следующие изменения:
1.1. в названии Программы слова «2022-2027 годы» заменить словами «2022 – 2028 годы»;
1.2. Приложение к постановлению администрации Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района от 01.12.2021 года № 52 изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Глава                                                                                    Л.В. Мальцева
Приложение

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

Духовницкого муниципального района

от 19.11.2025 года № 28
Паспорт муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	- администрация Брыковского  муниципального образования Духовницкого  муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО)

	Наименование программы
	- муниципальная программа " Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2022-2028 годы " (далее - Программа)

	Заказчик Программы
	- Администрация Брыковского муниципального образования

	Срок реализации Программы
	2022 – 2028 годы

	Цели и задачи Программы


	Целью Программы является:

осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения);

- приведение в нормативное состояние  автомобильных дорог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;
-сохранность автомобильных дорог местного значения.

Задачами Программы являются:

- совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности.

	Тип Программы
	- Муниципальная Программа

	Исполнители основных мероприятий Программы
	- администрация МО 

	Целевые индикатор результативности Программы
	- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 25,961 км;
- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и т.д. описывается в Приложении

	Характеристика Программных мероприятий
	- обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	Объем и источники финансирования
	1.Средства местного бюджета 15337,1 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 

2022 год — 554,9 тыс. руб.,

2023 год — 642,7 тыс. руб., 

2024 год — 1758,0 тыс. руб.,

2025 год – 5048,8 тыс. руб.,

2026 год – 2001,1 тыс. руб.,

2027 год – 2665,8 тыс. руб.,
2008 год – 2665,8 тыс. руб.
2.Субсидии за счет средств областного  дорожного фонда  13884,0 тыс.рублей (прогнозно), в том числе:

2022 год – 3072,0 тыс.руб.;

2023 год – 2934,0 тыс.руб.;

2024 год – 2709,0 тыс.руб.;

2025 год – 2625,0 тыс.руб.,
2026 год – 2544,0 тыс. руб.
Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается-29221,1 тыс.рублей (прогнозно).

	Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы
	- ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий глава Брыковского муниципального образования

	Ожидаемые результаты
	прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности:

в 2022 г. – 0,5 км (за счет средств областного дорожного фонда);
в 2023 г. - 0,5 км (за счет средств областного дорожного фонда); 

в 2024 г. -1,64 км (1,374 км - за счет средств областного дорожного фонда; 0,266 – за счет средств местного бюджета);

в 2025 г. – 1,0 км (0,2 км – за счет средств областного дорожного фонда, 0,8 км – за счет средств местного бюджета).


1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

       Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022 – 2028 годы.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

       Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого  муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2022- 2028 годы.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

       Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области. 
IV. Перечень и описание программных мероприятий

       Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении к Программе.
V. Оценка рисков реализации программы

       Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

       Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

       Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.     

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

       Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

на 2022-2028 годы»

	№

Наименование мероприятия
	исполнитель
	Срок реализации
	Источник финансирования
	 Объем финансирования по годам* (тыс.рублей)

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	итого

	1.Обеспечить нормативные эксплуатационные свойства покрытий проезжей части

	1.1.
	Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022-2028 г.г.
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Разработка проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог, проходящих по улицам с.Богородское, с.Никольское, с.Брыковка и с.Григорьевка
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	40,0
	100,0
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	740,0

	3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда

	3.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

(прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности

в 2022 г. – 0,5 км; 

в 2023 г. – 0,5 км.
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022 -2023 г.г.
	Местный бюджет
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Субсидии за счет средств областного дорожного фонда
	3072,0
	2934,0
	
	
	
	
	
	6006,0

	4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений

	4.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селах Брыковского муниципрального образования.

2026 г.: с.Григорьевка, по ул.Пушкина (от д.1 до д. 23Б);

С.Григорьевка, ул.Центральный перекресток.
(прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского  поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности
в 2024 г. – 1,640 км (1,374 км – за счет средств субсидии; 0,266 – за счет средств местного бюджета);

в 2025 г. – 1,0 км. (0,2 км – за счет средств субсидии; 0,8 км – за счет средств местного бюджета).


	Администрация Брыковского муниципального образования
	2024 -2028 г.г.
	Местный бюджет
	
	
	691,8
	4153,5
	1000,0
	1565,8
	1565,8
	8976,9

	
	
	
	
	Субсидии за счет средств областного дорожного фонда
	
	
	2709,0
	2625,0
	2544,0
	-
	-
	7878,0

	5.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в селах Богородское, Никольское, Брыковка и Григорьевка в зимний период
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	144,9
	472,7
	275,0
	0,00
	300,0
	300,0
	300,0
	1792,6

	5.2


	Содержание автомобильных дорог общего пользования в селах Богородское, Никольское,Брыковка и Григорьевка в летний период
	Администрация Брыковского муниципального образования


	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	300,0
	-
	441,2
	568,5
	401,1
	400,0
	400,0
	2510,8

	5.3
	Ремонт уличного освещения
	Администрация Брыковского муниципального образования


	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	-
	-
	100,0
	83,0
	100,0
	100,0
	100,0
	483,0

	6. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	6.1
	Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по улицам с.Богородское, с.Никольское, с.Брыковка и с.Григорьевка
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	60,0
	60,0
	50,0
	143,8
	100,0
	200,0
	200,0
	813,8

	7. Приобретение, установка и сохранность дорожных знаков

	7.1
	Приобретение, установка и сохранность дорожных знаков в с.Брыковка и с.Григорьевка
	Администрация Брыковского муниципального образования
	2022-2028 г.г.
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0

	
	
	
	
	
	3626,9
	3576,7
	4467,0
	7673,8
	4545,1
	2665,8
	2665,8
	29221,1


