АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 8 мая 2015 г. № 191-р

р. п.  Духовницкое

Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района осенне-зимнего периода 2014-2015 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

На основании распоряжения Правительства Саратовской области № 85-Пр от 30.04.2015 года, распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области № 492 – р от 05.05.2015 года, в целях своевременной подготовки повышения качества работы жилищно – коммунального, топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района в осеннее – зимний период 2015 – 2016 годов:

1.Признать прохождение жилищно – коммунальным, топливно – энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района  осеннее – зимнего периода 2014 – 2015 годов удовлетворительным.

2.Утвердить комплекс мер по подготовке жилищно – коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осеннее – зимний период 2015 – 2016 годов согласно приложению № 8.

3.Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, организаций всех форм собственности:

создать комиссии по оценке готовности котельных, топочных, водопроводно – канализационного хозяйства, электрических и тепловых сетей Духовницкого муниципального района к работе в осеннее – зимний период 2015 – 2016 годов;

включить в состав комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к систем теплоснабжения, представителей Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

до 20 мая 2015 года разработать, утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям № 2-5 и предоставить их в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района;

с 1 июня 2015 года еженедельно (отчетный день среда) представлять в отдел строительства, архитектуры, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осеннее – зимнему периоду 2015 – 2016 годов в соответствии с установленными формами согласно с приложениями № 3-5;

до 1 июня 2015 года обеспечить проведение весенних осмотров жилых домов в соответствии с актом по форме согласно приложению № 1;

до 15 сентября 2015 года обеспечить выполнение планов – графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального и топливно – энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне – зимний период 2015 – 2016 годов;

до 1 октября 2015 года обеспечить оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

до 15 ноября 2015 года обеспечить получение паспорта готовности муниципального района к отопительному периоду 2015-2016 годов в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с утвержденным графиком.

4.Создать оперативный штаб по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годы  в составе согласно приложению № 9.

Установить, что заседания оперативного штаба проводятся не реже двух раз в месяц.

5.Признать утратившим силу распоряжение администрации Духовницкого муниципального района от 8 мая 2014 года № 144-р «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду  2014-2015 годов».

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации Духовницкого муниципального  района В.В.Выдренкова

Глава администрации                                                                                В.И. Курякин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  8 мая 2015 года  № 191-р

АКТ

общего (весеннего) осмотра общего имущества в многоквартирном доме, жилого здания

«_____»_________20____г.

Наименование населенного пункта____________________________________

Дом  №_____ строение (корпус)_____ по ул.____________________________

Общие сведения по дому:

## Год ввода в эксплуатацию    ____

Материал стен     ______________

Количество этажей       _________

Количество подъездов _________

Общая площадь дома__________

Площадь помещений в доме______

Комиссия в составе председателя комиссии ____________________________

и членов комиссии: _________________________________________________

уполномоченный собственниками дома________________________________

произвела осмотр вышеуказанного объекта.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования дома

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указанием примерного объема работ и места дефекта | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт общего имущества в МКД, жилого дома) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |
| 2. | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |
| 3. | Бойлерная, ЦТП |  |  |
| 4. | Отопительные печи |  |  |
| 5. | Внутридомовая инженерная система газоснабжения |  |  |
| 6. | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |
| 7. | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |
| 8. | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |
| 9. | Лифтовое оборудование |  |  |
| 10. | Подвальное помещение |  |  |
| 11. | Лестницы |  |  |
| 12. | Крыша |  |  |
| 13. | Чердачное помещение |  |  |
| 14. | Подъезд |  |  |
| 15. | Входные двери и оконные проемы |  |  |
| 16. | Фасад |  |  |
| 17. | Фундамент |  |  |
| 18. | Отмостка |  |  |

До внешнего осмотра дома произведены следующие испытания конструкций и инженерного оборудования:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Выводы и  предложения:________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________________________________________

Члены комиссии: ______________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  8 мая  2015 года  № 191-р

Утверждаю

Глава администрации Духовницкого  муниципального района

___________________В.И.Курякин

«_____» ____________  2015 года

План-график

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование | План | в том числе по срокам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 |  | 15.07 | 01.08 |  |  | 15.08 |  | 01.09 |  | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частные индивидуальные домостроения | 5941 | 852 | 1700 |  | 2548 | 3396 |  |  | 4244 |  | 5092 |  | 5941 |
|  | Муниципальный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное управление | 35 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 35 |
|  | Всего: | 5976 | 857 | 1710 |  | 2563 | 3416 |  |  | 4269 |  | 5122 |  | 5976 |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоисточники, ед. | 37 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 37 |
|  | Всего: | 37 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 37 |
|  | Тепловые сети, км | 4,044 | 0,58 | 1,16 |  | 1,74 | 2,32 |  |  | 2,9 |  | 3,48 |  | 4,044 |
|  | Всего: | 4,044 | 0,58 | 1,16 |  | 1,74 | 2,32 |  |  | 2,9 |  | 3,48 |  | 4,044 |
|  | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 118,5 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 118,5 |  |
|  | Всего: | 118,5 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 118,5 |  |
|  | Канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |
|  | Всего: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |
|  | Образование | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 20 |  |
|  | Всего: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 20 |  |
|  | Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Всего: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |

Исполнитель:  Неверова Н.В.  Телефон (84573) 2-21-54

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  8 мая  2015 года  № 191-р

Глава администрации Духовницкого
муниципального района  
___________________ В.И.Курякин
"_____"____________2015 года

План
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к отопительному сезону 2015-2016 годов  Духовницкого муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего |  | В том числе по ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЖКХ |  | образование |  | социальное развитие |  | здравоохранение |  | культура |  | муниципальные образования |  | другие ведомства |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подготовка теплоисточников, всего: | шт. | 37 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2544,7 |  |
|  | Акты готовности котельных | шт. | 37 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | шт. | 37 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные мощностью от 0,1 МВт и выше, всего, в том числе: | шт. | 19 |  | 3 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1373,4 |  |
|  | на газе | шт. | 19 |  | 3 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1373,4 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельные мощностью менее 0,1 МВт, всего, в том числе: |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  |  | 560,7 |  |
|  | на газе | шт. | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  | 560,7 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего (опрессовка) | км | 4,044 |  | 1,674 |  | 1,770 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | капитальный ремонт теплотрасс | км | 0,120 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,0 |  |
| 2.3. | теплоизоляционные работы | км | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматика безопасности | комп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоподогревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | замена и установка новых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 165,0 |  |
|  | насосов | шт. | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 96,0 |  |
|  | автоматика безопасности | комп. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |
|  | сигнализаторы загазованности | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание запаса топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов (трубы, задвижки и т.д.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы и социальные учреждения с постоянным пребыванием людей) | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности объектов | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности объектов | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации по ЖКХ              Выдренков В.В.                _______________________
                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)                                                (подпись)                 М.П.
Исполнитель:     Неверова Н.В.    _________________    (84573) 2-21-54
                                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись)                        (телефон)

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от 8 мая 2015 года № 191-р

Утверждаю

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

___________________ В.И.Курякин

«____»____________ 2015 года

План

мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 годов

Духовницкого муниципального района

| № п/п | ### Мероприятия | Единица измерения | Всего по плану | Выполнение | Финансирование (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Подготовка жилищного фонда всего, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м | 5976/406,54 |  | 1868 |  |
| 1.1. | Частные индивидуальные домостроения | количество домов/тыс. кв. м | 5941/371,74 |  | 1210 |  |
| 1.2. | Ведомственный, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/ печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.3. | ЖСК, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.4. | Товарищества собственников жилья, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.5. | Управляющие компании, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.6. | Непосредственное управление, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м | 35/34,8 |  | 250 |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м | 1/3,6 |  | 30 |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м | 34/31,2 |  | 220 |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.7. | Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилых домов | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилых домов | количество домов/тыс. кв. м | 35/34,8 |  | 250 |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | центрального отопления: |  |  |  |  |  |
|  | радиаторы | шт. | 8 |  | 35 |  |
|  | трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. |  |  |  |  |
| 4.2. | водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы холодного водоснабжения | км | 0,6 |  | 15 |  |
|  | трубопроводы горячего водоснабжения | км |  |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. |  |  |  |  |
| 4.3. | канализации: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | колодцы | шт. |  |  |  |  |
|  | выпуски | км |  |  |  |  |
| 4.4 | электроснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | сетей электроснабжения | кол-во домов/ км |  |  |  |  |
|  | распределительных и групповых щитов | кол-во домов/ км |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | кровли, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | мягкой | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | металлической | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | шиферной | количество домов/тыс. кв. м | 1/0,25 |  | 6 |  |
| 5.2. | вентиляционных каналов | шт. | 7 |  | 16 |  |
| 5.3. | печей | шт. |  |  |  |  |
| 5.4. | дверных блоков | шт. | 19 |  | 42 |  |
| 6. | Заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | количество домов/ количество договоров | 4933/4933 |  |  |  |
| 6.2. | Количество газифицированных квартир | количество квартир/ количество договоров | 585/585 |  |  |  |
| 6.3. | Количество газифицированных многоквартирных домов, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК, УО и непосредственное управление) | количество домов / количество договоров | 34/34 |  |  |  |
| 7. | Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и системы вентиляции в многоквартирных домах | количество домов / количество договоров | 34/34 |  |  |  |
| 8. | Отмостка | количество домов/тыс. кв. м | 3/0,38 |  | 14 |  |
| 9. | Остекление | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 10. | Прочие работы | тыс. рублей | 30 |  | 30 |  |

Заместитель главы администрации по ЖКХ 	______Выдренков В.В. 	________________________

(Ф.И.О.) 	(подпись) 	         М.П.

Исполнитель 	_____Неверова Н.В. 	_____________________ 	____(84573) 2-21-54

(Ф.И.О.) 	(подпись) 	(телефон)

Приложение № 5

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  8 мая  2015 года  № 191-р

Утверждаю

Глава администрации Духовницкого  муниципального района

___________________В.И.Курякин

«_____» ____________  2015 года

Сведения о подготовке объектов

водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2015-2016 годов

Духовницкого муниципального района

| № строки | Показатель | Единица измерения | Всего в наличии | Подготовка для работы в зимних условиях |  |  | Финансирование, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % готов-ности | План | Факт | % |
| 1 | Водозаборы | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводные насосные станции | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети (общая готовность) | км | 125,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей) | км |  | 0,25 |  |  | 0,15 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км |  | 0,40 |  |  | 0,284 |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 14,0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 230 | 18 |  |  | 0,022 |  |  |
| 9 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 230 | 15 |  |  | 0,057 |  |  |
| 10 | Артезианские скважины | шт. | 32 | 10 |  |  | 0,17 |  |  |
| 11 | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Канализационные очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Канализационные сети (общая готовность) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  |

Заместитель главы администрации по ЖКХ____________________________ Выдренков В.В.

(подпись, печать)

Исполнитель: Неверова Н.В.

Телефон (84573) 2-21-54

Приложение № 6

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от 8 мая 2015 года  №  191-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

_____________________В.И. Курякин

«_____»_______________2015 г.

Паспорт

готовности жилищного фонда Духовницкого муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг

Выдан_______________________________________________________________    (наименование предприятия)

на основании паспортов/актов готовности жилищного фонда, актов гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, актов периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей:

Всего жилищного фонда (кол-во домов/общая площадь) -

в том числе:

- частный жилищный фонд (индивидуальные домовладения) (кол-во домов/общая площадь)-

- ведомственный (кол-во домов/общая площадь) -

- ЖСК, (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, в которых созданы товарищества собственников жилья (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, находящиеся в управлении частных управляющих организаций  (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, находящиеся в управлении муниципальных управляющих организаций  (кол-во домов/общая площадь) -

- непосредственное управление (кол-во домов/общая площадь) -

Заместитель главы администрации по ЖКХ:                                                 (подпись, печать)

Руководитель организации,

в управлении или обслуживании которой

находится жилищный фонд:                                                                                (подпись, печать)

Государственная жилищная

инспекция Саратовской области:                                                                       (подпись, печать)

Министерство строительства и ЖКХ

области (отдел эксплуатации жилищного фонда

и благоустройства)                                                                                                 (подпись, печать)

Приложение № 7

к распоряжениюадминистрации

Духовницкого муниципального района

от 8 мая 2016 года  №  191-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

_____________________В.И. Курякин

«_____»_____________________2015г.

ПАСПОРТ  ГОТОВНОСТИ

ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

(район, город, село)

Улица (пер.) ________________________________ №_____ корп.______ (стр.)_________,

подготовленного к эксплуатации в зимних/ условиях 2015-2016 г.г.

Характеристика объекта:

Год, постройки______________________

Износ (%) ______ этажность____________ кол-во подъездов_________________________

Общая площадь (кв.м) _____________________________

Количество, квартир ______________________________

Наличие подвала, технического подполья, технического этажа, кв.м. общей площади__________________

Источник теплоснабжения ______________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель:

Представитель организации, в управлении или обслуживании которой находится МКД __________________________________________________________________________________________

Члены:

уполномоченный общим собранием собственников помещений в МКД представитель собственников помещений_________________________________________________________________________________

представители специализированных организаций________________________________________________

произвела осмотр готовности многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях, по результатам которой оценка состояния основных конструктивных элементов здания следующая:

| № п/п | Вид конструктивных элементов | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кровля (металл, мягкая, шиферная) |  |
| 2. | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 3. | Окна и двери помещений общего пользования (исправность, наличие доводчиков и автоматически запирающихся устройств) |  |
| 4. | Подвальные помещения: 1.Исправность и тепло-гидроизоляция трубопроводов (в т.ч. отопления, ГВС, водоснабжения, канализации); 2.Герметизация вводов инженерных коммуникаций; 3.Наличие освещения, обеспечение вентиляции |  |
| 5. | Внутридомовая система центрального отопления (дата приемки по акту) |  |
| 6. | Отмостки, приямки (исправность) |  |
| 7. | Внутридомовая система электроснабжения (исправность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ) |  |
| 8 | Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ППА) |  |
| 9. | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи) |  |
| 10 | Внутридомовая система газоснабжения (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ) |  |

Решение комиссии:

многоквартирный дом считать к эксплуатации в осенне-зимний период подготовленным с 	общей оценкой__________________________________________________________________

Подписи, печать

Председатель _____________________________________________________________________

Члены комиссии:            _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Приложение № 8

к распоряжению   администрации

Духовницкого муниципального района

от 8 мая 2015 года № 191-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

________________В.И. Курякин

«_____»      __________     2015 г.

Комплекс мер

по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы

Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов

| № п/п | Наименование предприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение районных мероприятий с целью обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и социальной сферы в осенне–зимний период 2015 – 20156годов | В соответствии с планом-графиком | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |  |  |  |
| 2. | Организация контроля за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | с 20 мая 2015года | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |  |  |  |
| 3. | Представление в министерство промышленности и энергетики области заявок на лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 год | до 1 мая 2015 года | Администрация Духовницкого муниципального района |  |  |  |
| 4. | Оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и получение паспорта готовности района к работе в осенне-зимний период | до 1 октября 2015 года | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |  |  |  |
| 5. | Проведение противоаварийных тренировок на объектах энерго- , тепло-, водо-, газоснабжения района | 3-10 октября 2015 года | Отдел по организации гражданской обороны и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», ГУП СО «Оболводоресурс» - «Духовницкий», ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в г.Балаково, участок в р.п. Духовницкое. |  |  |  |
| 6. | Проведение пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса. | с 1 октября 2015 года и до начала отопительного сезона. | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |  |  |  |

Приложение № 9

к распоряжениюадминистрации

Духовницкого муниципального района

от 8 мая 2015 года № 191-р

Состав

оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергитического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| Выдренков В.В. | заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района, руководитель оперативного штаба; |
| --- | --- |
| Косарева Р.В. | - начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, главный архитектор администрации Духовницкого муниципального района, заместитель руководителя оперативного штаба; |
| Неверова Н.В. | -консультант отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, секретарь оперативного штаба. |
| Члены Комиссии: |  |
| Спицын М.В. | - начальник отдела по организации ГО и предотвращению ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района; |
| Слепченко Л.Г. | - начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района; |
| Кожебаткина Н.Н. | -начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию); |
| Князюкова Н.А. | -начальник управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию). |
| Смирнов А.П. | - начальник филиала «Духовницкий» ГУП СО «Облводоресурс» (по согласованию); |
| Бирюков Ф.Н. | - начальник Духовницких РЭС Северо-восточного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» (по согласованию); |
| Виловатый В.В. | -начальник участка в р.п. Духовницкое ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в г.Балаково (по согласованию); |
| Осипова Л.И. | - директор ООО «Уют» |
| Егоров Ф.Н. | - государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. |
| Ульянова М.В. | - государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. |